MasTer-euiti
Partaideak: Jagoba , Unai, Lander eta Oliver
Zuzendaria: Lander
Idazkaria: Oliver

Proiektuko Helburu Dokumentua (PHD)

Dekribapena

Masaje eta terapia alternatiboen Master zentroak bere jarduera informatizatu nahi du. Zentroan masajeaz gain beste terapia mota batzuk ere eskeintzen dira (akupuntura, yoga saioak, moxibustion, etab.). Zentroko terapeuta bakoitzak hainbat terapia motetan aritzeko gai da, bere formazioaren arabera. Terapiaren arabera saio bakoitzaren iraupena eta prezioa desberdinak izango dira.

MasTer zentroko idazkaria hitzorduen eskaeraz arduratzen da. Bezeroek behar duten terapiarako hitzordua zentroan bertan zein telefonoaz eska dezakete, ondo datozkien eguna eta ordua adieraziz. Gainera, bezeroak terapeuten artean baten bat nahiago badu jakinaraziko du, beti eskatutako terapia egiten duten terapeuten artean. Lehenengo hitzordua eskatzean, bezeroaren datu pertsonalak jasotzen dira: izena, helbidea, jaiotze-data, etab.

Terapeuta bakoitzak, bere lana antolatzeko, berari dagozkion hitzorduen agenda kontsulta dezake. Gainera saio bakoitza bukatzean beharrezkoak izan daitezkeen oharrak erregistratzen ditu.

Laburbilduz, sistemak bezeroen, terapeuten eta terapia moten datuak kudeatzeko aukera eman behar du. Gainera, idazkariak hitzorduak emango ditu, agendaren posibilitateen arabera, eta bezeroei kobratuko die saioa bukatzean. Terapeutek bere agenda kontsultatu, saio bukaerako oharrak erregistratu, eta berarekin egondako bezeroen datuak kontsultatu ahalko ditu, bai pertsonalak, zein jasotako saioen datuak.

Helburua

Proiektu honen helburua MasTer klinikaren hitzorduen kudeaketarako idazmahairako aplikazio baten diseinu eta inplementazioa da. Klinikak beharrezkoa ikusten du aplikazio hau, horregatik ahalik eta denbora gutxien eman beharko genuke egiten, erabilgarri egoteko konpetentziako beste talde batek lortu baino lehen.

Klinikak duen ingurune informatikoa ez dakigu, beraz, plataforma anitzeko lengoai bat erabili beharko dugu edozein ingurunetan exekutatu ahal izateko, gure kasuan, Java® eta MySQL. Lengoaien hautaketan kontuan hartu dugu taldeko ingeniari guztiak lengoaia horiek ezagutzea beharrezkoa dela lana azkarrago amaitzeko.

Beste alde batetik, proiektu honen beste helburu garrantzitsu bat gure Karrera Bukaerako Proiektuko (KBP) nolakotasunen ideia bat hartzea izango da, jarraitu beharreko pausuak eta lan metodologia ezagutzeko.

Norainokoa

Proiektuaren barnean honakoa hartuko sartuko da:
MasTer aplikazioaren funtzionalitateak
  1. Hitzordua Gehitu: Idazkariak telefonoz edo lokalean bertan bezero bati hitzordua emateko funtzionalitatea, ordu eta egun bat esleituz, eta bezeroak nahi badu, terapeuta bat.
    1. Terapeuta Agenda Ikuska : Hitzordu bat esleitzeko, beharrezkoa da terapeuten agenda begiratzea.
  2. Faktura Sortu: Bezero bati terapia egin ondoren faktura idazkariak inprimatzeko interfazea.
  3. Agenda Ikuskatu: Terapeutak bere agenda ikusteko interfazea.
  4. Bezero Informazioa ikusi eta kudeatu: Terapeutak bere bezeroen informazioa ikusi ahal du, eta baita idazkariak ere.
    1. Saio Oharrak Gehitu: Terapeuta batek saio bati buruzko oharrak gehitzeko.
  5. Terapeuten Informazioa ikusi eta kudeatu
  6. Terapia Moten Informazioa ikusi eta kudeatu
2. MasTer aplikazioarentzako interfazearen garapena:
  1. Idazkari Interfazea: Idazkariak interfaze honetatik bezero hitzorduak gehitu, fakturak inprimatu, terapeuten informazioa ikusi, eta bezero , terapeuta eta terapia moten informazioa ikusi eta kudeatu ahal izango du.
  2. Terapeuta Interfazea :

Aplikazioak ez duena egingo:
1. Kobratu : Hau da, aplikazioak fakturak inprimatzeko aukera emango du, baina ez kreditu txartelaz edota monetaz kobratzeko aukera.
2. Gelen Kudeaketa:
3. Administrazio / Kudeaketa interfazea
  1. Terapiak gehitu eta aldatu
  2. Terapeutak gehitu

Denboraren Plangintza
Ataza bakoitzaren esfortzuaren estimazioa eta bukatzeko epea (GANTT)

- 01/03/11-rako PHD eginda egongo da.
- 08/03/11-rako lehenengo iterazioa eginda egongo da. Lehenengo atazan datu-basea diseinatuko eta inplementatuko da. Bestalde, idazkariaren interfazea eta honen funtzionalitateak: analizatu, diseinatu inplementatu eta probatuko dira.
- 15/03/11-rako bigarren iterazioa eginda egongo da. Bigarren atazan terapeutaren interfazea eta honen funtzionalitateak: analizatu, diseinatu, inplementatu eta probatuko dira. Gainera ataza honetan sistema osoa elkarrekin ondo funtzionatzen duela probatuko da.
- 22/03/11-rako memoria eginda egongo da. Memoria lanean zehar egingo da eta ez behin proiektua bukatuta dagoenean.
- 29/03/11-ean aurkezpena egingo da. Aurkezpena proiektuko partaideen artean banatuko da, guztiek honen zati edo arlo bat aurkezteko.

Arriskuak
Arriskuen zerrenda
Kontingentzia plana: arriskuen aurrean erantzun posiblea (nola ekidin, gutxitu edo onartu)

Proiektu guztietan hainbat arrisku mota daude, hau da, gerta daiteke oztopo ezberdinak aurkitzea gure proiektua nahi dugun denboran betetzea usten ez digutenak. Horregatik, aurreikusten ditugun oztopoak orain zerrendatzen ditugu, eta baita ditugun kontingentzia planak:
- Arazoa: gaixotasuna
  - Deskribapena: taldeko kide bat gaixorik jartzen bada, lana atzeratu egingo da
  - Soluzioa: plangintzan kontutan hartuko da denbora gehiago utziz.
  - Gertatzeko probabilitatea: erdia.
  - Eragina: ertaina.
- Arazoa: SVN matxura.
  - Deskribapena: SVN arazo bategatik proiektuko informazio guztia galtzea.
  - oluzioa: SVN-en informazioa gordetzeaz gain, backup-ak egingo dira proiektuko kideen ordenagailuetan, laborategiko ordenagailuetan eta pendrive-etan.
  - Gertatzeko probabilitatea: oso txikia.
  - Eragina: handia.
- Arazoa: lapurketa jasatea.
  - Deskribapena: proiektuaren garapenerako erabiltzen diren tresnetako bat lapurtzea, adibidez ordenagailu bat.
  - Soluzioa: tresna hori ordezkatu.
  - Gertatzeko probabilitatea: txikia.
  - Eragina: handia (denbora galtzeaz gain, proiektuaren kostuak ere handituko lirateke).
- Arazoa: elektrizitate haustura.
  - Deskribapena: hausturaren ondorioz ezingo litzateke lanarekin jarraitu (irauten duen bitartean) eta gainera trenak apurtu daitezke.
  - Soluzioa: elektrizitate konpainiarekin kontaktatu arazoa ahalik eta arinen konpontzeko eta tresnaren bat apurtu bada, konpentsazioa ekonomikoa eskatu.
  - Gertatzeko probabilitatea: txikia.
  - Eragina: ertaina.
- Arazoa: etxeko lan gehiegi izatea.
  - Deskribapena: beste ikasgaietako lan asko izatea eta hauek egiteko denbora behar izatea.
  - Soluzioa: partaide bakoitza bere lan karga ondo kudeatzea eta lana ez akumulatzea.
  - Gertatzeko probabilitatea: ertaina.
  - Eragina: handia
- Arazoa: Familiako norbait galtzea.
  - Deskribapena: proiektuko partaideren bat familia kide bat galtzea eta honen ondorioz lanarekin jarraitu ahal ez izatea.
  - Soluzioa: lanaren plangintzan kontutan hartuko da margena utziz.
  - Gertatzeko probabilitatea: txikia.
  - Eragina: oso handia.
- Arazoa: Eskatutako softwarean aldaketak eskatzea.
  - Deskribapena: bezeroak aldaketak eskatzen ditu softwarean.
  - Soluzioa: bilerak egingo dira aldaketak analizatzeko eta akordioetara heltzeko.
  - Gertatzeko probabilitatea: handia.
  - Eragina: handia.
- Arazoa; Aplikazioen matxura
  - Deskribapena: erabiliko ditugun aplikazioen apurketa edo ezin erabili
  - Soluzioa: beste ordenagailu batean jarraitu lana, aplikazioa konpontzen sahiatzen edo lehen bait lehen kideei esan lana berrantolatu.
  - Gertatzeko probabilitatea: txikia
  - Eragina: handia
- Arazoa; Aplikazioen desberdinen erabilpena
  - Deskribapena: erabiliko ditugun aplikazioak desberdinak izatea, hala nola, Word eta OpenOffice
  - Soluzioa: erabiliko diren aplikazioen antolaketa edo azkeneko bertsioaren begirada sakona.
  - Gertatzeko probabilitatea: ertaina
  - Eragina: handia

Lan Metodoa
Kudeaketa eta Antolaketa deskribatzen duen testua
Artxiboen kudeaketa (SVN)

Lanari aurre egiteko, lehenik eta behin bilerak egingo dira. Bilera hauek gutxienez astean behin egingo dira, eta bi zatitan banatuko dira:

Bezeroarekin bilera (30 min gutxigora-behera)
  - Langileen arteko bilera (30-60 min)
Bilera hauetan, lan-taldekideen artean hainbat lan banatuko dira, aste bateko epearekin bete behar direnak, eta lan hauek asteroko bileran errebistauko dira. Bileren aktak, “Dokumentuak” izeneko karpeta batean gordeko dira, SVN-ren bidez eskuragarri egongo dena.

Lana banatzeko, denboraren plangintzan egin den diagrama jarraitzen saiatuko da taldea, epeak betez.
Lana burutzeko, hurrengo erremintak erabilko dira:

- Kudeaketa eta Antolaketa deskribatzen duen testua
- Artxiboen kudeaketa (SVN)
- Diagramak (Visual Paradigm)
- Programazioa (Eclipse)
- Dokumentazioa(Google Doscs, OpenOffice)

Lanaren Deskonposaketa Egitura diagrama (LDE)